- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号九）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 部分区域水质反弹明显。2020年，全省有12个国控断面水质未达到目标要求。2021年1月至8月，全省18个国控断面水质同比发生恶化。 | 强化监管，确保国控断面水质达到国家考核要求。 | 1.落实《四平市水环境质量巩固提升实施方案》，修订《四平市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，加快推进“十四五”项目建设，深入开展入河排污口再排查再整治。2022年12月底，全市国控断面优良水体比例和劣五类水体比例达到国家年度考核要求。（水科牵头，各地分局落实） 2.落实《四平市各流域重点河流水环境质量管控制度》，强化水质分析，增强水环境治理工作的针对性。（水科牵头，各地分局落实） 3.加强环境监管，严厉打击水环境污染违法行为。（执法科牵头，综合执法支队、各地分局落实） | 1.印发《四平市各流域重点河流水环境质量管控制度》的通知（四环组联发〔2021〕1号），进一步科学推进水污染防治，巩固提升水环境质量。 2.印发《四平市污染防治攻坚战行动方案暨空气、水环境、土壤环境质量巩固提升行动方案的通知》（四环组办室〔2021〕7号），确定“十四五”期间水环境重点项目清单，形成落实情况报告，报送省厅。完成排污口新一轮排查，全市排污口525个。四平市10个考核断面中，达到或优于三类水质的8个，优良比例80%。 3.印发《全市饮用水水源地环境违法问题排查整治专项行动方案》的通知（四环字〔2022〕95号），采用车巡、步巡、无人机航拍巡查等形式，不留“盲点”、“死角”，确保实现饮用水源保护区巡查范围的全覆盖，通过无人机多角度航拍，对饮用水保护区水域进行现场勘探、调查取证、污染源头跟踪，共排查了410个饮用水水源地，其中地市级3个（山门水库、下三台水库、二龙山水库）、县级4个、农村403个。 |  |