- 生态环境局第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务（序号十七）销号公示表

| 序号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十七 | 全省大多数工业集聚区都分布在城市周边，一些园区内企业的生产存在大量高温高压工艺，其原料或产品多属易燃易爆、有毒有害物质，安全管控手段也不够到位，存在一定次生环境风险。 | 工业集聚区内使用高温高压工艺、易燃易爆、有毒有害物质原料的企业有效落实环境风险防范措施，进一步提升安全管控和环境风险防范水平。 | 1.对工业园区等重点区域，以及较大、重大环境风险源企业开展常态化环境隐患排查整治，完善突发环境事件三级防控体系，压实地方和企业环境安全主体责任，确保不发生重大及以上突发环境事件。（综合执法支队、执法科牵头，各地分局落实） 2.针对未经过认定的化工园区，暂停审批化工产业类型建设项目入园。（审批办牵头，梨树分局、双辽分局落实） 3.对未通过认定的化工园区开展环境风险隐患排查，并推动整改。（梨树分局、双辽分局） 4.加强日常检查，督促重点企业完善突发环境事件应急预案，建立完善应急预案体系，切实提高企业应对处置突发环境事件的能力。（综合执法支队、执法科牵头，各地分局落实） | 1.印发《四平市生态环境局安全生产“百日攻坚”专项整治行动方案》的通知（四环字〔2022〕98号），四平市生态环境局安排四平市生态环境保护综合行政执法支队及各县（市）区分局对企业自查内容和标准进行指导，确保集中自查阶段企业查出质量、查出效果，有效防范事故的发生。 2.市生态环境局以工业园区重点污水排放企业为整治重点，于2022年6月开展了工业园区专项执法检查行动，部署各县（市、区）分局对各自辖区内的工业园区进行排查，重点检查企业环保手续办理、执行情况，水污染防治设施运行情况以及污水是否达标排放等。共对全市工业园区内39家涉水企业开展了检查，通过排查，发现除吉林伊通经济开发区的伊通满族自治县华大生物质有限公司尚未生产外，其余38家涉水企业的环保相关手续齐全，均取得排污许可证，污染防治设施正常运行，在线监控数据正常上传，废水排放无超标现象。下一步，将加强巡查、检查频次，发现环境违法行为立即查处。 3.根据《关于公布吉林省化工园区认定结果的通知》（吉化工园区办〔2021〕19号），四平市所有化工园区均完成认定。四平市生态环境局严格审批工作，未对未经过认定的化工园区建设项目进行审批。 4.印发《四平市人民政府办公室关于印发四平市突发环境事件应急预案的通知》（四政办函〔2022〕21号），健全突发环境事件应对工作机制，提高应对突发环境事件的能力，及时、高效、科学、有序、妥善、合理地处置突发环境事件，最大限度控制、减轻和消除突发环境事件风险和危害。 |  |